# 인수인계 — 2026-05-07

시니어 합류 전 작업 내역 정리. 본 문서는 본 세션의 4건 변경, 모니터링 포인트, 미결 위험 목록, 결정 대기 사항을 포함합니다.

## 1. 컨텍스트

세션 기간: 2026-05-07 단일 세션

주 작업 영역: next-app/ (사내 운영 도구)

분석 결과 보고서: 본 세션 대화에 포함됨. 별도 정리 가능 (요청 시)

작업 브랜치: claude/prompt-writing-guidelines-aQr2U

머지 방식: PR 없이 main에 직접 fast-merge (4건 모두). 시니어가 이 패턴 유지 여부 결정 필요 — 항목 5 참고

## 2. 본 세션 변경 (5건, main 머지 완료)

### 2.1 e3b4646 — 블로그 이미지 보존 (issues 기반 패치)

파일: next-app/app/(dashboard)/blog/page.tsx (+109/−39)

문제: Opus 4.7 검수가 돌려준 revisedHtml에서 <img> 태그가 비결정적으로 누락됨. 기존 방어 로직이 이미지 손실 감지 시 원본을 유지 → 의료법 보정이 통째로 폐기되는 트레이드오프.

변경: revisedHtml 통째 적용을 폐기. 대신 review.issues[].originalQuote → suggestion을 원본 blogText(이미지 박힌 상태)에 직접 substring 치환. HTML 구조 미접촉 → 이미지 손실 구조적으로 불가능. 매치 실패는 applyContentFilters 정규식 안전망에 위임.

텔레메트리 (모니터링 핵심):

[BLOG] [V4] issues 패치 적용 — applied=N, skipped=M, img=A→B, revisedHtml=lost_imgs|ok|absent

revisedHtml=lost_imgs 분포: 기존 방식이었으면 이미지를 잃었을 케이스 (이번 패치가 실제로 구해낸 수)

skipped > applied가 잦으면 originalQuote 매치율이 낮은 것 → 3차 전략(HTML 태그 strip 후 매치) 추가 검토

롤백: revert commit e3b4646. 헬퍼 applyIssuesPatch는 BlogForm() 위 모듈 레벨에 추가됨.

미반영: public-app도 동일 버그 보유. 검증 후 동일 패치 포팅 필요.

### 2.2 34363ac — PSI 타임아웃 정합 (25s → 70s)

파일: next-app/app/api/diagnostic/route.ts (+4/−1)

문제: AEO/GEO 진단의 PSI(PageSpeed Insights) 호출이 느린 사이트(Lighthouse Mobile 25-40초)에서 항상 실패. route.ts가 withTimeout(fetchPsi, 25_000)로 감싸는데 내부 psi.ts는 35초×2회 시도 = 최악 70초 budget로 설계됨. 외부 wrapper가 먼저 abort → 재시도 코드는 dead retry.

변경: wrapper budget을 25_000 → 70_000으로 변경. psi.ts 코멘트의 설계 의도와 정합.

예산 검증: crawl 40s + psi 70s + enrich 40s = 150s. Vercel maxDuration=180 안에 정합.

롤백: revert commit 34363ac.

부수 개선 후보 (이번엔 미적용):

withTimeout에 AbortController 전파해 wrapper abort 시 inner fetch도 cancel — 현재는 백그라운드에서 inner promise가 계속 돌아 리소스 낭비

PSI를 crawl과 부분 병렬화

### 2.3 d0f9077 — 분할 이미지 금지 룰 포팅 (next-app ← public-app #150)

파일: next-app/app/api/image/route.ts (+14/−1)

문제: 블로그 이미지 1슬롯에 4분할 콜라주(2x2 grid)가 종종 생성. public-app은 PR #150에서 이미 anti-collage 룰을 받았으나 next-app은 누락된 상태였음 (파리티 갭).

변경: BLOG_IMAGE_RULE의 헤드라인·[FORBIDDEN]·[COMPOSITION]에 분할 금지 명시:

"ONE single cohesive scene only. NEVER a collage, grid, mosaic, diptych, triptych, quadrant layout, split frame, picture-in-picture..."

가시적 dividers/gutters/seams 금지

Generate at high resolution... 품질 절도 추가

롤백: revert commit d0f9077.

### 2.4 10c11c5 — 행동 기반 장소 분기

파일: next-app/app/api/image/route.ts (+13/−8)

문제: 위 2.3 룰 적용 후, 양치·치실·치간칫솔 같은 가정용 행동까지 치과 의자에서 그려지는 부작용 발견. [KOREAN MEDICAL CONTEXT] 블록이 무조건 "clinic interior"를 강제.

변경: 절대적 medical-interior 블록을 action-driven `[LOCATION]` 테이블로 교체:

| 행동 | 장소 |
| --- | --- |
| 진료/시술/상담/X-ray | clinic operatory / consultation room |
| 양치·치실·치간칫솔·구강세정·스킨케어·복용 | 한국 가정 욕실 (세면대+거울) — clinic 명시적 금지 |
| 식사·회복식·수분섭취 | 한국 가정 다이닝/주방 |
| 운동·재활 | 공원·거실·홈짐 — 진료의자 금지 |
| 일상 (산책·독서·대화) | 카페·공원·거리·집 |

[CULTURAL ANCHORING]을 별도 블록으로 분리해 한국인 피사체·따뜻한 분위기는 보편 유지.

롤백: revert commit 10c11c5. 단, 2.3과 함께 롤백하면 분할 이미지 회귀 위험.

미반영: public-app은 본 변경 미적용. 행동 기반 장소 분기는 양쪽 동일 적용이 자연스러움.

### 2.5 b2401af — HARD OVERRIDE 블록 추가 (upstream clinic-bias 무력화)

파일: next-app/app/api/image/route.ts (+13)

문제: 위 2.4 적용 후에도 "여성이 진료의자에 앉아 죽 먹는 장면"이 또 발생. body.prompt는 blog-core/buildImagePrompt에서 categoryHints[category] (= 'dental clinic setting, modern minimalist Korean dental office')을 prefix로 baked in해서 옴. gpt-image-2가 더 구체·후순위 cue를 우선시 → 내가 위에 둔 LOCATION 룰을 override.

변경: body.prompt 뒤에 [HARD OVERRIDE] 블록을 추가. 모델이 마지막에 읽는 controlling instruction이 되어 우선순위가 가장 높음:

식사·음용·회복식 → 한국 가정 다이닝/주방. clinic / 진료의자 / 의료 도구 일체 금지

양치·치실·치간칫솔·구강세정·스킨케어 → 한국 가정 욕실 또는 따뜻한 가정 인테리어. clinic 의자 일체 금지

실제 임상 시술만 clinic 사용

"이전 줄에 'clinic setting' 언급이 있어도 행동이 비임상이면 그 줄을 무시하라"

롤백: revert commit b2401af. 단, 2.3·2.4와 함께 롤백하면 분할 이미지·clinic-bias 모두 회귀.

더 깨끗한 구조적 수정 후보 (이번엔 미적용 — 항목 5의 결정 대기 사항):

blog-core/buildImagePrompt의 categoryHints 자체에서 "dental clinic setting" 같은 location-forcing 어휘를 제거하고, 토픽 anchoring만 유지. 양쪽 앱(next-app, public-app)에 동일하게 영향. 이 결정은 시니어가 내리는 게 맞음

## 3. 모니터링 (배포 후 며칠)

| 항목 | 어디서 보나 | 정상 / 이상 신호 |
| --- | --- | --- |
| 블로그 이미지 보존 | 클라이언트 console [BLOG] [V4] issues 패치 적용 ... | revisedHtml=lost_imgs 비율이 0보다 크면 패치가 실제로 구한 케이스. skipped>applied 잦으면 매치율 점검 |
| PSI 성공률 | 진단 결과 UI / 서버 로그 psi step | duration 35-65s 분포로 늘어나면 정상. score=null 비율이 줄어야 정상 |
| 분할 이미지 재발 | 사용자 보고 / 자체 점검 | 1주일 안에 재발 0건 목표 |
| 행동/장소 매치 | 양치·치실 글 결과물에서 욕실·세면대 거울 등장 / 임플란트 시술 글에서 clinic 등장 — 둘 다 매치되는지 |  |
| HARD OVERRIDE 효과 | 식사·자기관리 행동 글에서 진료의자/의료도구 미등장 — 1주 안에 부조리 사례 0건 목표 |  |

## 4. 미결 위험 목록 (P0~P4)

본 세션 분석에서 식별했지만 손대지 않은 항목. 우선순위는 시니어 판단.

### P1 — 정리·문서·미완 마이그레이션

R1: Admin password RPC 인자 제거 마이그레이션 미완 — next-app/app/admin/page.tsx:300, 566-571 코멘트가 "PR 2 SQL 마이그레이션 후 폐기"라 명시. SQL과 client state 양쪽 후속 PR 필요. 보안 표면 축소

R2: Stale 문서 3종 — next-app/ARCHITECTURE_PLAN.md (1-6줄 자체 stale 인정), MIGRATION_MAP.md, VERCEL_DEPLOY_RUNBOOK.md (README가 "stale" 멘션). _archive/ 이동 또는 삭제 결정

R4: `/api/gemini` deprecate 검토 — /api/llm (router 기반)으로 대체 진행 중. 호출자 인벤토리 후 0건이면 삭제

### P2 — 기능적 정리

R3: 카드뉴스 라우트 결정 — app/(dashboard)/card_news/page.tsx는 16-LoC stub (공사 중). 코멘트가 page.tsx.bak 참조하나 실제 파일 없음. 복구 vs 라우트 제거 결정 필요. Sidebar 메뉴(components/Sidebar.tsx:26) 동기화

R5: 거대 페이지 분할 — blog/page.tsx 2613 LoC, image/page.tsx 2162 LoC, admin/page.tsx 1034 LoC. 단일 client component + useState 다수. 컴포넌트 분리 컨벤션 결정

### P3 — 점진적 개선

R6: `lib/auth.ts` profile upsert race — UPDATE→INSERT 두 단계 패턴. supabase.upsert({...}, {onConflict: 'id'}) 한 번으로 교체 권장

R12: ESLint 도입 — next-app/package.json의 lint가 tsc --noEmit만. 실 ESLint 룰 부재

R10: openai-node `images.edit` 분기 재활성 — OPENAI_IMAGE_EDIT_ENABLED=0 임시 비활성. openai-node issue #1844 close 후 =1로

### P4 — 관찰

public-app과의 코드 drift — lib/auth.ts, postStorage.ts, creditService.ts, rateLimit.ts, useAuthGuard.ts가 양쪽에 거의 동일 사본. ARCHITECTURE_PLAN.md 폐기된 monorepo 계획의 잔재. blog-core 패키지에 추출 vs 포크 유지 결정

Pretendard CDN 외부 의존 (app/layout.tsx:21-25)

`localStorage.winaid_admin` UI 힌트 패턴 (hooks/useAuthGuard.ts:44) — 정당화는 됐으나 모니터링

## 5. 시니어 결정 대기 (Decision Queue)

직접 main 머지 외에도 다음 사항은 시니어 판단이 필요합니다:

머지 흐름 — PR + CI 통과 의무화로 돌릴지, 아니면 본 세션처럼 직접 fast-merge 유지할지. README:241에서 GitHub Actions가 tsc --noEmit + next build를 PR 시 돌린다고 명시 → 직접 머지는 그 가드를 우회

public-app 변경 포팅 정책 — 본 세션 5건 중 3건(2.1, 2.4, 2.5)은 public-app에도 동일 버그/개선 적용 가능. 일괄 포팅 vs 케이스별 검토?

추가: blog-core/buildImagePrompt의 categoryHints location-forcing 제거가 가장 클린한 수정. 양 앱 동시 영향 → 시니어 결정 사안

monorepo 방향 — ARCHITECTURE_PLAN.md가 monorepo 계획 폐기를 명시. 그대로 두 앱 fork로 갈지, packages/ 추출 다시 시도할지

Admin password 마이그레이션 시점 — DB RPC 변경 동반. 다운타임 윈도우 필요?

지속 모니터링 채널 — 본 세션이 추가한 텔레메트리 console 로그를 어떤 도구(Sentry / Datadog / 자체)로 수집할지

## 6. 시니어가 안 봐도 되는 것 (이번 세션이 안 건드린 영역)

오해 방지용으로 명시:

`public-app/` — 이번 세션에서 단 한 줄도 변경 없음

`packages/blog-core/` — 변경 없음

DB 스키마 (`sql/`, `public-app-sql/`) — 변경 없음

`next-app/lib/diagnostic/psi.ts` — route.ts만 변경, psi.ts 자체는 그대로

`crawler-server/`, `video-processor/`, `winai-blog-publisher/` — 변경 없음

모든 `.env.example` / 환경변수 추가·삭제 — 없음

Supabase RLS 정책 — 변경 없음

## 7. 빠른 재현·검증 명령

# next-app 작업 디렉토리
cd next-app

# 의존성 설치 (clean checkout 시)
npm install

# 타입 체크 (= npm run lint)
npx tsc --noEmit

# 개발 서버
npm run dev   # http://localhost:3000

# E2E 스모크
npm run test:e2e

## 8. 본 세션 commit 그래프

* b2401af fix(image): add HARD OVERRIDE block after body.prompt to defeat upstream clinic-bias
* 10c11c5 fix(image): pick blog image location by action, not by medical topic
* d0f9077 fix(image): forbid collage/grid layouts and require natural scene anchoring (next-app)
* 34363ac fix(diagnostic): align PSI wrapper timeout with fetchPsi 70s budget
* e3b4646 fix(blog): apply issues-based patch instead of revisedHtml to preserve images

main의 최신 머지 커밋: 0c67de2 (시점: 2026-05-07).

*문서 작성: 2026-05-07. 후속 변경 시 본 문서 또는 새 handoff-YYYY-MM-DD.md 파일에 추가 권장.*